О.И. ДРОЗДОВ

заместитель начальника Управления финансового прогнозирования и управления единым казначейским счетом Федерального казначейства, к.э.н.

Оценка зрелости казначейской системы

В Центре повышения качества государственных финансов в г. Любляна (Словения) состоялся организованный Всемирным банком семинар для руководящих сотрудников казначейств стран восточной Европы и центральной Азии по теме «Коллективная программа для определения модели зрелости проектов для казначейств».

Семинар является частью программы «Управление государственными финансами – обучение через общение» (Public Expenditure Management – Peer Assisted Learning (PEM-PAL / ПЕМ-ПАЛ) проводимой Всемирным банком, Департаментом международного развития Великобритании и Казначейством США с целью объединения специалистов в вопросах управления государственными финансами. Такое объединение предназначено для оказания в странах Восточной Европы и Центральной Азии поддержки и консультационной помощи государственным службам и их официальным лицам, обладающим полномочиями в сфере управления государственными финансами. Основой программы ПЕМ-ПАЛ и ее отличительной особенностью от других программ помощи, осуществляемых Всемирным банком, является обмен опытом специалистов из стран участвующих в программе между собой в вопросах проектирования и реализации решений, направленных на реформирование и совершенствование процесса исполнения государственного бюджета.
Собирая вместе руководящих сотрудников, непосредственно участвующих в развитии технологии управления государственными финансами в своих странах, программа ПЕМ-ПАЛ обеспечивает им возможность получить дополнительные знания от изучения опыта решения схожих проблем в других странах. Одновременно при этом могут выдвигаться для всеобщего обсуждения новые идеи, способствующие повышению знаний и побуждающие к новым инициативам развития. Важную часть программы ПЕМ-ПАЛ составляет стимулирование и поддержка так называемого «сообщества профессионалов», т.е. группы специалистов – практиков из разных стран, которые выступают инициативной группой при проведении семинаров. Вопросы управления государственными финансами, охватываемые программой ПЕМ-ПАЛ, включают в себя несколько различных направлений, таких, как бюджетное планирование, казначейское исполнение бюджета, аудит и др.
Основной целью проведения данного семинара была выработка коллективной программы для определения модели степени зрелости проектов создания систем казначейского исполнения бюджета. Такая программа может помочь специалистам в проведении мониторинга и оценки уровня осуществления казначейских проектов, а также обеспечить им обмен информацией и опытом на различных этапах реализации таких проектов.

Практически во всех странах, участвующих в программе ПЕМ-ПАЛ, разрабатываются и используются программы для улучшения системы казначейства, как правило, с вовлечением немалых средств на инвестирование в техническое оснащение, таким образом, данная тема вызывает общий интерес.
В ходе проведения семинара участниками была обсуждена модель оценки зрелости казначейского исполнения бюджета, включающая в себя несколько ее основных составляющих (этапов) и их индикаторов. Каждому из этапов при моделировании установлен удельный вес в процентном соотношении, а индикаторам присвоены определенные веса для расчета итоговой оценки. Как правило, индикаторы разделяются по степени готовности на планируемые, утвержденные, реализуемые и завершенные.

Первый этап «готовность к реформированию» оценивается такими индикаторами, как наличие стратегии реформирования системы управления финансами в стране, институциональный потенциал для реализации реформ и др.
Индикаторы второго этапа «подготовка реформы» раскрывают правовую и организационную составляющую системы казначейства и степень охвата казначейством уровней бюджетной системы.
«Разработка системы» - третий этап моделирования рассматривает порядка 30 различных индикаторов, в основном имеющих функциональную направленность. Среди них выделено: исполнение и мониторинг бюджета, управление кассовыми потоками, бухгалтерский учет, финансовая отчетность, финансовый контроль и аудит, информационные системы, управление персоналом.
Четвертый этап «закупки» - индикаторы показывают развитость системы государственных закупок.
Пятый этап «внедрение» характеризуется 18 индикаторами, связанными с информационно – технической составляющей системы казначейства - инфраструктура средств связи, прикладное программное обеспечение, техническое обеспечение, управление автоматизированной системой и ее защита, обучение пользователей, техническая поддержка и обслуживание, интеграция со сторонними системами (Интернет).
На шестом этапе моделирования «мониторинг и оценка» проводится анализ индикаторов наличия механизмов мониторинга и оценки полученных результатов от внедрения казначейской системы, а также подотчетности, межведомственного сотрудничества, аудита проекта.
Заключительным седьмым этапом моделирования является «обслуживание и поддержка», индикаторы которого, также как индикаторы пятого этапа, характеризуют информационно – техническую составляющую системы казначейства, но с точки зрения наличия средств на обслуживание и наличие обслуживающего персонала.
В ходе проведения семинара представителям каждой страны была предоставлена возможность провести оценку зрелости созданной ими системы казначейского исполнения бюджета по всем этапам разработанной модели. Индивидуальные оценки каждой страны были обобщены и сравнены организаторами семинара в общем графике развития казначейского исполнения бюджета в странах восточной Европы, центральной Азии и России.
Результаты оценки развития Казначейства России в сравнении с другими странами свидетельствуют о ее высоком уровне зрелости. В России за короткий период времени удалось выстроить эффективную систему, отвечающую практически всем современным требованиям в части функциональных задач и их технологической реализации. При этом отличительной особенностью нашей системы служит то, что по оценке международных финансовых организаций проект создания казначейской системы исполнения бюджета в России является одним из самых масштабных в мире.

В семинаре приняли участие руководящие сотрудники казначейств 13 стран Восточной Европы и Центральной Азии, а также представители Казначейства России, в составе:

- Заместитель руководителя Федерального казначейства Р.Е. Артюхин;
- Начальник Управления информационных систем А.М. Гусельников;

- Заместитель начальника Управления финансового прогнозирования и управления единым казначейским счетом О.И. Дроздов;

- Заместитель начальника Управления совершенствования функциональной деятельности М.А. Тарасов.

PAGE  
1
C:\A_FIN\2006\отчет_Словения.doc                                 24.05.2007

